## Slide 1: DigiTVs rolle i innføringen av Aidn
Oppstartsmøte – 30.april 2026

## Slide 2: Våre mål:
Vellykket innføring av Aidn i 20 kommuner, som gir grunnlag for realisering av økonomiske og kvalitative gevinster.
Videreføre og styrke samarbeid og samordning mellom kommunene i regionen, og legge grunnlag for felles forvaltning av Aidn

## Slide 3: Vår rolle
DigiTV skal i fase III være en støttespiller og rådgiver for kommunene i arbeidet med innføring av ny EPJ
Prosjektet skal bygge og fasilitere møteplasser for samarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling
Prosjektet skal fungere som regional prosjektleder og koordinator for god dialog mellom kommunene, og mellom kommunene og leverandør
Prosjektet skal jobbe for at det som kan være felles, skal være felles
Avgrensning: Det er kommunene selv, som i samarbeid med leverandør, har ansvaret for innføring i egen kommune. Dette inkluderer nødvendig økonomi, kompetanse og kapasitet

## Slide 4: Viktige datoer – felles aktiviteter:
7.mai
Kartlegging av rolle- og tilgangsstyring
13.mai
28.mai
10.juni
DPIA
15.juni
Fagsamling DigiTV
Felles anbefalinger, flåtestyring
Workshop - ROS
Tiltak i ROS
Oppfølging gevinstarbeid

## Slide 5: Aktiviteter funksjonelle behov
Ruteplanlegging
Hatt møte I Sandefjord, jobber med GAP analyse og ROS
Avklaringer og felles forståelse
I Sfj uttrekk for å estimere tid til rydding, utsjekk hva vi får ut av systemet
Nullpunktsanalyse
Forms skjema
Møter
Planlegge regionale aktiviteter
Møter med Aidn
Respondenter?
Integrasjoner
Intern I Sfj. Avtaler og forankring
Planlegge for felles ktk med eks Visma
Utarbeide lister
Økonomi
Samhandling
Faste møter med prosjektledere
Samarbeider med aktuelle kommuner
Migrering og rydding
Entra ID – arbeidsflyt pågående
Tilgangsstyring
Konfigurering
Teknisk oppsett
Tekstmaler

## Slide 6: Status - informasjonsarbeid
Kommunikasjonsplan som rammeverk
  Kommunikasjonsmål
  Målgrupper
  Kanaler
  Utstyr
  Format
  Ressursbruk
  Effektmåling
Mal til kommunikasjonsarbeid
Informasjonsmateriell tilgjengelig i løpet av dagen
  Plakat stående
  Plakat liggende / digital
Oppdatert informasjon på prosjektside på Digitv.no
Brukernavn: digitv_epjaidn
Brukernavn: digitv_epj_aidn
Vi er på sosiale medier!